МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ 
ПРИКАЗ 

от 31 декабря 2010 года N 573 
О утверждении новой редакции Методических рекомендаций из формирования себестоимости строительно-монтажных работ 

В соответствии с Закону Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", с целью учета изменений к положениям (стандартов) бухгалтерского учета и других нормативно правовых актов и установления единственных методических принципов формирования себестоимости строительно-монтажных работ приказываю: 

1. Утвердить Методические рекомендации из формирования себестоимость строительно-монтажных работ (добавляются), согласованная с Министерством финансов Украины и одобренные решением научно-технического совета Мінрегіонбуду от 23.12.2010 N 191 (дальше - Методические рекомендации). 

2. Считать таким, который потерял действие приказ Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры от 16.02.2004 N 30 "О утверждении новой редакции Методических рекомендаций из формирования себестоимости строительно-монтажных работ". 

3. Управлению экономики и развитию строительной деятельности (Осинська В. А.) обеспечить сообщение участникам строительного рынка Методических рекомендаций и предоставлять разъяснение относительно их приложения. 

4. Контроль за выполнением этого приказа оставляю за собой. 

5. Этот приказ вступает в силу с 1 апреля 2011 года. 

  

	В. о. первого заместителя Министра 
	А. В. Беркута 


	УТВЕРЖДЕНО
Приказ Мінрегіонбуду
31.12.2010 N 573 


МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Из ФОРМИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

(новая редакция) 
I. Общие положения 

Методические рекомендации из формирования себестоимости строительно-монтажных работ (дальше - Методические рекомендации) разработаны в соответствии с Закону Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", с учетом норм законов Украины "О общеобязательном государственном пенсионном страховании", "О общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", "О общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной потерей работоспособности и расходами, предопределенными рождением и захоронением", "О общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли потерю работоспособности", "О сборе и учете единственного взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", "О оплате труда", Инструкции о применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 30.11.99 N 291, но на основе национальных Положений (стандартов) бухгалтерского учета (дальше - ПБО): 

ПБО 2 "Баланс" - утверждено приказом Министерства финансов Украины от 31.03.99 N 87, зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 21.06.99 за N 96/3689; 

ПБО 3 "Отчет о финансовых результатах" - утверждено приказом Министерства финансов Украины от 31.03.99 N 87, зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 21.06.99 за N 397/3690; 

ПБО 7 "Основные средства" - утверждено приказом Министерства финансов Украины от 27.04.2000 N 92, зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 18.05.2000 за N 288/4509; 

ПБО 8 "Невещественные активы" - утверждено приказом Министерства финансов Украины от 18.10.99 N 242, зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 02.11.99 за N 750/4043; 

ПБО 9 "Запасы" - утверждено приказом Министерства финансов Украины от 20.10.99 N 246, зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 02.11.99 за N 751/4044; 

ПБО 11 "Обязательство" - утверждено приказом Министерства финансов Украины от 31.01.2000 N 20, зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 11.02.2000 за N 85/4306; 

ПБО 16 "Расходы" - утверждено приказом Министерства финансов Украины от 31.12.99 N 318, зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 19.01.2000 за N 27/4248; 

ПБО 18 "Строительные контракты" - утверждено приказом Министерства финансов Украины от 28.04.2001 N 205, зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 21.05.2001 за N 433/5624; 

ПБО 29 "Финансовая отчетность за сегментами" - утверждено приказом Министерства финансов Украины от 19.05.2005 N 412, зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 03.06.2005 за N 621/10901. 

Сроки в Методических рекомендациях употребляются в определенных законодательством Украины и нормативными документами значениях. 

Методические рекомендации предназначены для использования при формировании производственной себестоимости строительных, монтажных, реставрационных, пусконалагоджувальних и ремонтно-будівельних работ (дальше - строительно-монтажные работы) в время сооружения новых объектов, реконструкции, реставрации и ремонта объектов (дальше - строительство) как подчиненным, так и хозяйственным способами. Методические рекомендации могут применяться строительными организациями независимо от форм собственности и подчинения, отделенными производственными подразделами, которые выполняют строительно-монтажные работы. 

Формирование производственной себестоимости работ (продукции, услуг) отделенных производственных подразделов строительной организации, деятельность которых принадлежит к другим отраслям или видам экономической деятельности (проектно-вишукувальна, научно-исследовательская деятельности, производство любых видов промышленной или другой продукции, транспортные перевозы и тому подобное), осуществляется на принципах, определенных соответствующими отраслевыми методическими рекомендациями. 

Производственная себестоимость строительно-монтажных работ (дальше - себестоимость строительно-монтажных работ) состоит из прямых материальных расходов, прямых расходов на оплату труда, других прямых расходов, а также переменных общепроизводственных и постоянных распределенных общепроизводственных расходов, связанных с выполнением строительно-монтажных работ. 

Себестоимость строительно-монтажных работ может быть: 

плановой, что включает расходы на выполнение строительно-монтажных работ и определяется на основании технико-экономических расчетов с использованием экономически обоснованных норм и нормативов затрат на осуществление строительно-монтажных работ (при условии нормальной мощности строительной организации и соблюдения плановых сроков строительства, рационального и эффективного использования производственных ресурсов и сдержки требований к качеству строительства), а также инженерных расчетов относительно повышения организационно технического уровня строительного производства в результате осуществления мероприятий по внедрению новой техники и технологий, усовершенствования его организации и управления, других технико-экономических факторов; 

фактической, что включает фактические расходы строительной организации, понесенные в время выполнения строительно-монтажных работ. 

Себестоимость строительно-монтажных работ подчиненной строительной организации какая на условиях договоров субподряда привлекает субподрядчиков к выполнению строительно-монтажных работ, предусмотренных договором подотряда, и отвечает перед заказчиком за результаты их работы, состоит из прямых материальных расходов, прямых расходов на оплату труда, других прямых расходов, в том числе стоимости работ, выполненных за договорами субподряда, а также переменных общепроизводственных и постоянных распределенных общепроизводственных расходов, связанных с выполнением строительно-монтажных работ отделенными производственными подразделами строительной организации. 

Себестоимость строительно-монтажных работ отделенного производственного подраздела строительной организации состоит из прямых материальных расходов, прямых расходов на оплату труда, других прямых расходов, а также переменных общепроизводственных и постоянных распределенных общепроизводственных расходов, связанных с выполнением строительно-монтажных работ этим подразделом. 

Планирование и бухгалтерский учет расходов, что включаются в себестоимость строительно-монтажных работ, осуществляются за объектами расходов. 

Объектом расходов могут быть: 

отдельные виды строительно-монтажных работ; 

объект строительства; 

договор строительного подотряда. 

В соответствии с объектами расходов различают: 

себестоимость отдельных видов строительно-монтажных работ - это расходы строительной организации, связанные с выполнением отдельных видов строительно-монтажных работ на одном или нескольких объектах строительства, за одним или несколькими договорами подотряда на их сооружение; 

себестоимость объекта строительства - это прямые материальные расходы, прямые расходы на оплату труда, другие прямые расходы, а также переменные общепроизводственные и постоянные распределены общепроизводственные расходы, связанные с выполнением строительно-монтажных работ на конкретном объекте строительства за весь период его строительства; 

себестоимость работ по договору строительного подотряда - это расходы по договору строительного подотряда. 

II. Классификация расходов строительной организации 

Расходы - уменьшение экономических выгод в виде выбытия активов или обязательств, которые приводят к уменьшению собственного капитала (за исключением уменьшения капитала за счет его исключения или распределения владельцами). 

Классификация расходов определяется строительной организацией самостоятельно с целью получения полной и достоверной информации о расходах при организации планирования, бухгалтерского и внутрихозяйственного учета, анализа себестоимости строительно-монтажных работ, принятия административных решений. 

Расходы могут классифицироваться за такими признаками: 
за видами деятельности; 

за местом возникновения; 

за видами расходов; 

за способами отнесения стоимости расходов к себестоимости строительно-монтажных работ; 

за степенью влияния объема строительно-монтажных работ на уровень расходов; 

за результативностью расходования; 

за календарными периодами возникновения расходов; 

за принадлежностью к договору подотряда на выполнение работ из строительства; 

за наличием чрезвычайных событий. 

1. Классификация расходов по видам деятельности строительной организации: 
расходы обычной деятельности; 

расходы операционной деятельности; 

расходы основной деятельности. 

Расходы обычной деятельности включают расходы основной деятельности строительной организации, а также расходы за операциями, что ее обеспечивают или возникают в результате ее проведения. 

Расходы операционной деятельности включают расходы основной деятельности и других видов деятельности строительной организации, которые не являются инвестиционной или финансовой деятельностью. 

Расходы основной деятельности - это расходы строительной организации, связанные с выполнением или реализацией строительно-монтажных работ. 

2. Классификация расходов по месту их возникновения: 
расходы основного производства; 

расходы второстепенного производства; 

расходы вспомогательного производства; 

расходы по географическому признаку. 

Расходы основного производства - это расходы производственных структурных подразделений строительной организации, которые непосредственно принимают участие в исполнении строительно-монтажных работ, включая расходы, связанные с управлением, организацией и обслуживанием строительного производства. 

Расходы второстепенного производства - это расходы производственных структурных подразделений строительной организации, которые непосредственного участия в исполнении строительно-монтажных работ не берут, но их продукция в дальнейшем используется в время выполнения этих работ: производство бетонов и строительных растворов, железобетонных и бетонных изделий, строительных материалов, изделий и конструкций, блоков и строительных камней, кирпича, других изделий, полуфабрикатов и тому подобное. 

Расходы вспомогательного производства - это расходы производственных структурных подразделений строительной организации, которые обеспечивают процесс основного производства, в частности осуществляют технический осмотр, техническое обслуживание и ремонт собственных и арендованных строительных машин, механизмов и оборудования, обеспечения инструментом, запасными частями, транспортными услугами и тому подобное. 

Расходы по географическому признаку выделяются за местом расположения отдельных объектов. Основой для определения отдельного географического сегмента может быть деятельность, которая ведется в отдельных областях Украины, в отдельной зарубежной стране, в постоянных региональных группировках страны. Предприятие самостоятельно определяет степень детализации географических регионов. 

3. Классификация по видам расходов: 
за экономическими элементами; 

за статьями калькулирования. 

Статьи калькулирования показывают, как формируются расходы для определения производственной себестоимости продукции. 

Перечень и состав статей калькулирования производственной себестоимости строительно-монтажных работ устанавливаются строительной организацией. 

Расходы операционной деятельности строительной организации группируются за элементами расходов. 

Группирование расходов за элементами приведено в дополнении 1, за статьями расходов приведено в пунктах 1 - 4 разделу IV этих Методических рекомендаций. 

4. Классификация расходов по способам отнесения стоимости расходов к себестоимости строительно-монтажных работ: 
прямые расходы; 

общепроизводственные (непрямые) расходы. 

К прямым расходам принадлежат расходы, которые могут быть отнесены непосредственно к конкретному объекту расходов экономически целесообразным путем. 

К общепроизводственным (непрямых) расходам относятся расходы, которые не могут быть отнесены к конкретному объекту расходов экономически целесообразным путем и включаются в себестоимость строительно-монтажных работ путем распределения с использованием методов, определенных нормативно правовыми актами из бухгалтерского учета. Такие расходы распределяются между объектами расходов с использованием базы распределения, избранной строительной организацией самостоятельно. 

5. Классификация расходов по степени влияния объема строительно-монтажных работ на уровень расходов: 
постоянные; 

переменные. 

К постоянным расходов принадлежат расходы, которые остаются неизменными (или почти неизменными) в случае изменения объема выполненных строительно-монтажных работ. 

К переменным расходов принадлежат расходы, которые изменяются прямо пропорционально к изменению объема выполненных строительно-монтажных работ. 

Конкретный перечень и состав постоянных и переменных расходов устанавливаются строительной организацией самостоятельно. 

6. Классификация расходов по результативности расходования: 
производительные; 

непродуктивные. 

Производительные расходы - это расходы, которые предусмотрены рациональной организацией и технологией строительства. 

Непродуктивные расходы - это расходы, которые возникают в результате определенных недостатков организации строительства, нарушения технологий и тому подобное. 

7. Классификация расходов по календарным периодам их возникновения 
- текущие; 

- долгосрочные; 

- одноразовые. 

Текущие расходы - это расходы, которые неоднократно осуществляются строительной организацией в течение отчетного периода в процессе операционной деятельности. 

Долгосрочные расходы - это расходы, связанные с выполнением долгосрочного договора подотряда, который не планируется завершить раньше, чем через один год с момента осуществления первых расходов или получения аванса (предоплаты). 

Одноразовые расходы - это однократные расходы или расходы, которые осуществляются один раз и направляются на обеспечение строительного производства в течение длительного времени. 

8. Классификация расходов относительно договора подотряда на выполнение работ из строительства: 
расходы по договору подотряда; 

расходы периода. 

Расходы по договору подотряда (себестоимость работ по договору подотряда) - это расходы на выполнения строительно-монтажных работ, которые непосредственно связаны с конкретным договором подотряда (прямые расходы), а также расходы строительной организации относительно управления, организации и обслуживания строительного производства (распределены общепроизводственные расходы). 

Расходы периода - это расходы операционной деятельности строительной организации, которые невозможно прямо связать с выполнением конкретного договора подотряда и, соответственно, с доходом по настоящему договору подотряда. 

9. Классификация расходов по наличию чрезвычайных событий: 
чрезвычайные расходы. 

Чрезвычайные расходы - это расходы, которые возникли в результате стихийного бедствия, пожаров, техногенных аварий, других чрезвычайных событий, а также затраты на осуществление мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией последствий таких событий. 

III. Группирование расходов строительной организации за элементами и статьями 

Элемент расходов - это совокупность экономически однородных расходов. 

1. Группирование расходов за элементами осуществляется с целью определения общих объемов материальных, трудовых и других ресурсов, которые используются строительной организацией в операционной деятельности и для применения в время составления финансовой отчетности согласно требованиям ПБО 3 "Отчет о финансовых результатах". 

Расходы операционной деятельности строительной организации группируются за такими экономическими элементами: 

материальные затраты; 

расходы на оплату труда; 

отчисление на общеобязательное государственное социальное страхование; 

амортизация; 

другие операционные расходы. 

Группирование и состав расходов операционной деятельности строительной организации за элементами расходов приведено в дополнении 1 к этим Методическим рекомендациям. 

2. Группирование расходов за статьями осуществляется с целью определения объемов материальных, трудовых и других ресурсов, которые включаются в производственную себестоимость работ строительной организации. Группирование и учет расходов за статьями используется строительной организацией в время формирования себестоимости строительно-монтажных работ и определения сметной стоимости строительства объекта. Состав статей калькулирования определяется строительной организацией самостоятельно, исходя из специфики выполняемых работ. 

В время формирования себестоимости строительно-монтажных работ расходы основной деятельности строительной организации могут группироваться за такими статьями калькулирования: 

прямые материальные расходы; 

прямые расходы на оплату труда; 

другие прямые расходы; 

переменные общепроизводственные и постоянные распределены общепроизводственные расходы. 

Перечень общепроизводственных расходов строительной организации приведен в дополнении 2 к этим Методическим рекомендациям. 

Перечень статей калькулирования и их состав может уточняться строительной организацией самостоятельно. 

IV. Особенности формирования себестоимости строительно-монтажных работ по договору подотряда 

К себестоимости строительно-монтажных работ по договору подотряда принадлежат прямые материальные расходы, прямые расходы на оплату труда, другие прямые расходы (включая стоимость выполненных субподрядчиками работ) и общепроизводственные расходы согласно ПБО 16 "Расходы". 

1. К статье "Прямые материальные расходы" включается стоимость сырья, основных строительных материалов и конструкций, комплектующих изделий и полуфабрикатов, тары и тарных материалов, горюче-смазочных материалов, пары, воды, энергии всех видов, запасных частей, других вспомогательных материалов, которые могут быть непосредственно отнесены к конкретному объекту расходов и приобретены у посторонних организаций и/или изготовленные на вспомогательных и второстепенных производствах и использованные в процессе выполнения строительно-монтажных работ. 

Прямые материальные расходы уменьшаются на стоимость обратных отходов, полученных в процессе производства. 

Стоимость материальных ресурсов включается в себестоимость строительно-монтажных работ за одним из приведенных в ПБО 9 "Запасы" методов оценки их стоимости, зафиксированному предприятием в приказе о учетной политике. Продукция, изготовленная собственными силами в вспомогательных и второстепенных производствах строительной организации, включается в себестоимость строительно-монтажных работ по их себестоимости, которая формируется в соответствии с ПБО 16 "Расходы". 

2. К статье "Прямые расходы на оплату труда" включаются расходы на основную и дополнительную заработную плату, поощрительные, компенсационные и другие денежные выплаты рабочим (включая нештатных) и линейному персоналу (начальникам участков, исполнителям работ, мастерам, механикам участков и тому подобное), в случае включения их в состав бригад, занятых на строительно-монтажных работах (включая разгрузку на приоб'єктному составе строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования и перемещения их вручную от приоб'єктного составу к рабочей зоне), начисленные согласно формам и системам оплаты труда, которые применяются в строительной организации. 

В отмеченную статью не включаются расходы на оплату труды рабочих (включая нештатных), которые заняты управлением, обслуживанием, ремонтом, техническим осмотром и техническим обслуживанием собственных и арендованных строительных машин и механизмов. 

Перечень расходов на оплату труды, которые включаются в эту статью, приведены в подпунктах 2.1 - 2.3 пункту 2 дополнения 1 к этим Методическим рекомендациям. 

3. К статье "Другие прямые расходы" включаются все другие производственные расходы, которые не вошли в предыдущие статьи и могут быть отнесены непосредственно к конкретному объекту расходов по прямому признаку, в частности: 

3.1. Расходы, связанные с эксплуатацией строительных машин и механизмов включаются в себестоимость строительно-монтажных работ по себестоимости услуг соответствующих структурных подразделений строительной организации. Перечень расходов, связанных с эксплуатацией строительных машин и механизмов, приведен в дополнении 4 к этим Методическим рекомендациям. 

3.2. Отчисление на общеобязательное государственное социальное страхование - отчисление и страховые взносы (приведенные в пункте 3 дополнения 1 к этим Методическим рекомендациям) от заработной платы персонала, отмеченного в прямых статьях калькулирования за установленными законодательством нормами. 

3.3. Другие производственные расходы, какие могут быть отнесены непосредственно к конкретному объекту расходов по прямому признаку: 

стоимость работ, выполненных субподрядными организациями; 

плата за аренду (лизинг) земли и имущества; 

потери от нехватки, которые составляют стоимость окончательно забракованных изделий, полуфабрикатов, и потери на исправление нехватки за вычетом: окончательно забракованной продукции по справедливой стоимости; суммы, которые возмещаются работниками, которые допустили нехватку; сумм, полученных от поставщиков за некачественные материалы и комплектующие изделия; 

расходы, связанные с сооружением, ремонтом, разборкой временных нетитульных сооружений, предназначенных для конкретного объекта строительства (приоб'єктні конторы и амбары прорабов и мастеров; санитарно бытовые помещение; складские помещения, навесы и тому подобное); 

расходы, связанные с устраиванием временных разведений от магистральной и разводной сети электроэнергии, воды, пары, газа и воздуха в пределах рабочей зоны конкретного объекта строительства; 

расходы, связанные с приспособлением зданий, которые сооружаются или существуют на строительных площадках, вместо строительства нетитульных временных зданий и сооружений на конкретном объекте строительства и тому подобное. 

4. К статье "Общепроизводственные расходы" включаются: 

расходы, связанные с управлением и обслуживанием строительного производства; 

расходы на организацию работ на строительных площадках и совершенствования технологии; 

расходы на осуществление мероприятий по охране труда на строительных площадках; 

другие общепроизводственные расходы. 

Перечень общепроизводственных расходов строительной организации приведено в дополнении 2 к этим Методическим рекомендациям. 

К постоянным общепроизводственных расходов принадлежат расходы, которые остаются неизменными (или почти неизменными) в случае изменения объема выполненных строительно-монтажных работ. 

Постоянные общепроизводственные расходы распределяются на каждый объект расходов с использованием базы распределения, избранной строительной организацией самостоятельно, исходя из нормальной мощности этой организации. 

Нормальная мощность - ожидаемый средний объем деятельности, которая может быть достигнута при условии обычной деятельности строительной организации в течение нескольких лет или операционных циклов, с учетом запланированного обслуживания производства. 

Нераспределены постоянные общепроизводственные расходы определяются как разница между общей суммой постоянных общепроизводственных расходов за нормальной мощностью строительной организации и суммой распределенных постоянных общепроизводственных расходов за фактической мощностью строительной организации. 

Нераспределенные постоянные общепроизводственные расходы включаются в состав себестоимости строительно-монтажных работ в периоде их возникновения. 

Общая сумма распределенных и нераспределенных постоянных общепроизводственных расходов, которые включаются в себестоимость строительно-монтажных работ по договору подотряда, не может превышать их фактическую величину. 

К переменным общепроизводственных расходов принадлежат расходы, которые изменяются прямо пропорционально к изменению объема выполненных строительно-монтажных работ и распределяются на каждый объект расходов с использованием базы распределения, избранной строительной организацией самостоятельно, исходя из фактической мощности строительной организации за отчетный период. 

Конкретный перечень и состав постоянных и переменных общепроизводственных расходов устанавливаются строительной организацией. 

Базой распределения общепроизводственных расходов (постоянных и переменных) могут быть: 

сумма всех прямых расходов на выполнение строительно-монтажных работ; 

сумма прямых расходов на оплату труда на выполнение строительно-монтажных работ; 

трудозатраты на выполнение строительно-монтажных работ (нормативные или фактические); 

отработанный на строительстве объекта строительными машинами и механизмами время и тому подобное. 

5. Не принадлежат к расходам по договору подотряда и не включаются в себестоимость строительно-монтажных работ, а отображаются в составе расходов операционной деятельности строительной организации в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены: 

административные расходы; 

расходы на сбыт (в том числе расходы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, расходы на страхование рисков строительной организации, связанных с выполнением строительно-монтажных работ); 

другие операционные расходы; 

расходы на содержание незадействованных для выполнения договора подотряда строительных машин, механизмов и других необратимых активов. 

Административные расходы (расходы, направленные на обслуживание и управление строительной организацией) могут быть признаны расходами по договору подотряда, если: 

а) эти расходы непосредственно связаны с выполнением настоящего договора подотряда; 

б) отдельное возмещение этих расходов по условиям настоящего договора подотряда положено на заказчика. 

В таких случаях отмеченные расходы включаются в стоимость строительно-монтажных работ по договору подотряда с использованием базы распределения расходов, избранной строительной организацией. 

Перечень расходов операционной деятельности какие не включаются в себестоимость строительно-монтажных работ, приведено в дополнении 3 к этим Методическим рекомендациям. 

V. Признание доходов и расходов в течение выполнения договора подотряда 

К расходам по договору подотряда включаются расходы за период от даты заключения договора подотряда к дате его завершения. Также к расходам по договору подотряда могут включаться другие расходы, которых испытал подрядчик при заключении договора подотряда, в случае, если существует вероятность достоверной оценки этих расходов и подписания договора. Расходы, которые были признаны расходами отчетного периода, которые понесены при заключении договора подотряда, не включаются в последующем к расходам по договору подотряда, если он подписан в следующих отчетных периодах. 

Доходы и расходы в течение выполнения договора подотряда признаются с учетом степени завершенности работ на дату баланса, если конечный финансовый результат настоящего договора может быть достоверно оценен. 

Степень завершенности работ по договору подотряда может определяться за одним из приведенных методов: 

измерение и оценка выполненной работы; 

соотношение объема завершенной части работ и их общего объема по договору подотряда в натуральном измерении кв. м, куб. м, тона и тому подобное; 

соотношение фактических расходов от начала выполнения договора подотряда к дате баланса и ожидаемой (сметной) суммы общих расходов по договору. 

Договоры подотряда в зависимости от способа определения цены разделяются на договоры с фиксированной ценой и договоры по цене "расходы плюс". 

Договор с фиксированной ценой предусматривает фиксированную (твердую) договорную цену всего объема работ по договору подотряда или фиксированную ставку за единицу конечной продукции строительства (м 2, количество мест и тому подобное). 

Договор по цене "расходы плюс" предусматривает договорную цену как сумму фактических расходов подрядчика на выполнение договора подотряда и согласованной в договоре прибыли (в виде процента от расходов или фиксированной величины). 

Конечный финансовый результат по договору подотряда с фиксированной ценой может быть достоверно оценен при наличии одновременно таких условий: 

возможности достоверного определения суммы общего дохода от выполнения договора подотряда; 

вероятного получения подрядчиком экономических выгод от выполнения договора подотряда; 

возможности достоверного определения суммы расходов, необходимых для завершения договора подотряда, и степени завершенности работ по договору подотряда на дату баланса; 

возможности достоверного определения и оценки расходов, связанных с выполнением договора подотряда, для сравнения фактических расходов по настоящему договору подотряда с предыдущей оценкой таких расходов. 

Конечный финансовый результат по договору подотряда по цене "расходы плюс" может быть достоверно оценен при наличии одновременно таких условий: 

вероятного получения подрядчиком экономических выгод от выполнения договора подотряда; 

возможности достоверного определения расходов, связанных с выполнением договора подотряда, независимо от вероятности их возмещения заказчиком. 

Если конечный финансовый результат по договору подотряда не может быть оценен достоверно, тогда: 

доход определяется в сумме фактических расходов от начала выполнения договора подотряда, относительно которых существует вероятность их возмещения; 

расходы по договору подотряда признаются расходами того периода, в течение которого они были зазнані. 

В случае отсутствия вероятности возмещения расходов доход не признается. 

Если в следующих отчетных периодах не существует неопределенности, которая препятствовала в предыдущих периодах получению достоверной оценки конечного финансового результата по договору подотряда, то доход и расходы, связанные с выполнением настоящего договора, признаются согласно пунктом 3 ПБО 18 "Строительные контракты". 

Если на дату баланса существует вероятность того, что общие расходы на выполнение договора подотряда будут превышать общий доход по настоящему договору подотряда, тогда ожидаемые убытки признаются расходами отчетного периода с включением фактических расходов на выполнение настоящего договора подотряда к себестоимости реализации. 

К доходу от выполнения договора подотряда генподрядчик включает весь доход (выручку) от работ по договору подотряда, а субподрядчик - доход (выручку) от выполнения работ по договору субподряда. При этом стоимость работ, выполненных субподрядчиками, генподрядчики включают в себестоимость строительно-монтажных работ как другие прямые расходы, связанные с выполнением договора подотряда. 

К доходу от выполнения договора подотряда подрядчики включают также сумму отклонений, претензий и поощрительных выплат. Средства, полученные в результате применения имущественной ответственности за нарушение заказчиками условий договора подотряда, отображаются подрядчиком в составе дохода от выполнения договора подотряда. 

Сумма выплаченной неустойки (пене) и возмещения убытков, нанесенных невыполнением или неподобающим выполнением подрядчиком условий договора подотряда, относится к другим операционным расходам и уменьшает финансовый результат строительной организации. 

Доходы и расходы по каждому договору подотряда отображаются в бухгалтерском учете отдельно. 

Не признаются доходами авансы, полученные от заказчиков для финансового обеспечения выполнения договора подотряда. Эти суммы отображаются подрядчиком в составе его обязательств, которые уменьшаются после принятия заказчиком выполненных работ, признания дохода и зачета задолженности. 

VI. Планирование себестоимости строительно-монтажных работ 

Планирование себестоимости строительно-монтажных работ осуществляется строительной организацией и ее структурными подразделениями в время разрабатывания годовых (текущих) планов на основе договоров подотряда, заключенных с заказчиками, как за отдельными объектами строительства, так и за отдельными видами строительно-монтажных работ. 

Целью планирования себестоимости строительно-монтажных работ является: 

определение расходов, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ в установленные сроки при условии рационального использования материалов, рабочей силы, строительных и других производственных ресурсов, соблюдения правил технической эксплуатации строительных машин и механизмов, а также соблюдения безопасных условий труда; 

организация внутрихозяйственного расчета и управленческого учета в отделенных производственных подразделах (структурных единицах) строительной организации; 

определение цены тендерного предложения, за которой строительная организация способна построить объект (выполнить работы), относительно которого осуществляются торги (тендеры). 

Порядок и методы планирования себестоимости строительно-монтажных работ строительные организации устанавливают самостоятельно, исходя из условий и особенностей их производственной деятельности и с учетом этих Методических рекомендаций. 

Плановая себестоимость отдельных объектов строительства и видов строительно-монтажных работ может рассчитываться на основе технико-экономических обоснований и определяться за статьями расходов или за элементами расходов. 

Выходными данными для таких расчетов является: заключены договоры подотряда строительной организации; проектно-сметная документация на объекты, которые сооружаются; физические объемы видов работ; производственные нормы расходов на единицу измерения соответствующих видов работ (конструктивных элементов). 

В время осуществления расчетов учитываются: технологические и организационные условия работы строительной организации, предусмотренные проектами организации строительства и проектами выполнения работ; результаты анализа уровня расходов в прошлых учетных периодах; возможности интенсификации и повышения эффективности строительного производства. 

Себестоимость строительно-монтажных работ подлежит уточнению в случае изменения в течение срока строительства объекта проектных решений, который вызывает изменение физических объемов этих работ, их стоимостных показателей, цен на материальные ресурсы и тому подобное, и в случае изменений относительно оплаты труды, которые связаны с изменениями в законодательстве Украины. 

Расходы на выполнение строительно-монтажных работ за статьей "Прямые материальные расходы" определяются, исходя из физических объемов работ, предусмотренных в проектно-сметной документации, производственных норм расходования материальных ресурсов и цен поставщиков на материальные ресурсы. 

Расходы за статьей калькулирования "Прямые расходы на оплату труда" определяются, исходя из физических объемов работ, предусмотренных в проектно-сметной документации, и норм затрат труда на выполнение строительно-монтажных работ, которые используются подчиненной организацией. Основная, дополнительная заработная плата и другие денежные выплаты рабочим и линейному персоналу (начальникам участков, исполнителям работ, мастерам, механикам участков), который входит в состав производственных бригад, определяется в соответствии с системами оплаты труда, установленными в нормативных документах, которые применяются в данной строительной организации. 

Расходы за статьей "Другие прямые расходы" определяются: 

по эксплуатации строительных машин и механизмов - исходя из потребности в роботе строительных машин и механизмов в машино-змінах (машино-годинах), предусмотренной в проектах организации строительства и проектах выполнения работ для отдельных объектов, и плановой калькуляции стоимости машино-змін (машино-годин); 

по отчислениях на общеобязательное государственное социальное страхование - в соответствии с установленными законодательством нормами за каждым видом страховых взносов и отчислений (перечень этих видов приведен в пункте 3 дополнения 1 к Методическим рекомендациям). 

Общепроизводственные расходы, перечень которых приведен в дополнении 2 к этим Методическим рекомендациям, определяются на плановый период в целом для строительной организации на основании смет этих расходов. 

Распределение общепроизводственных расходов между объектами расходов осуществляется с использованием самостоятельно избранной предприятием базы распределения. 

Для определения плановой себестоимости отдельных объектов строительства (видов строительно-монтажных работ) составляют плановые калькуляции. Расходы в калькуляциях рассчитываются на объем работ, предусмотренный планом (программой работ), за отдельными статьями. Учитывается также снижение расходов, предусмотренное мероприятиями по повышению технического и организационного уровня строительного производства. 

Плановая себестоимость строительно-монтажных работ отделенного производственного подраздела может определяться как итог плановых расходов отдельных объектов строительства (видов строительно-монтажных работ), включенных к плану (программы работ подраздела), или рассчитываться укрупненно аналитически расчетным методом в целом за отдельными элементами расходов. 

Плановые расходы за элементом "Материальные затраты" могут вычисляться одним из приведенных способов: 

за планово расчетными нормативами материальных расходов на 1 млн. грн. стоимости строительно-монтажных работ. Такие нормативы рассчитываются подчиненной организацией самостоятельно на основании анализа фактических расходов за прошлые периоды, с использованием данных бухгалтерского учета и индексов инфляции за соответствующие периоды; 

за физическими объемами укрупненных видов строительно-монтажных работ на объектах строительства, включенных к плану, планово расчетными нормативами материальных ресурсов на соответствующие виды работ и их стоимости по ценам поставщиков. 

Плановые расходы за элементом "Расходы на оплату труда" могут вычисляться за планово расчетными нормативами расходов на оплату труда рабочих линейного персонала (начальников участков, исполнителей работ, мастеров, механиков участков), который входит в состав производственных бригад, и аппарата управления отделенного производственного подраздела, на 1 млн. грн. стоимости строительно-монтажных работ. Такие нормативы рассчитываются на основании анализа фактических расходов за прошлые периоды, с использованием данных бухгалтерского учета и индексов инфляции за соответствующие периоды. 

Плановые расходы за элементом "Отчисление на общеобязательное государственное социальное страхование" вычисляются в соответствии с установленными законодательством размерами за каждым видом страховых взносов и отчислений в зависимости от класса профессионального риска производства. 

Расходы за элементом "Амортизация" планируются согласно порядку, нормам и требованиям, которые устанавливаются законодательством и фиксируются в приказе о учетной политике предприятия. 

Плановые расходы за элементом "Другие операционные расходы" определяются с применением планово расчетных нормативов, которые вычисляются в процентах к сумме расходов за элементами. Такие нормативы рассчитываются подчиненной организацией на основании анализа фактических расходов за прошлый период с использованием данных бухгалтерского учета. 

VII. Бухгалтерский учет в строительной организации 

В соответствии с Закону Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" бухгалтерский учет является обязательным видом учета, который ведется непрерывно с дня регистрации предприятия к его ликвидации. 

На данных бухгалтерского учета основываются финансовая, налоговая, статистическая и другие виды отчетности, которые используют денежный измеритель. 

Строительная организация самостоятельно определяет собственную учетную политику и порядок организации бухгалтерского учета. Основные принципы, методы и процедуры, которые должно применять предприятие и к которым нормативно правовыми актами в бухгалтерском учете предусмотрен более чем один вариант, фиксируются в предписывающем документе, кроме государственных и коммунальных предприятий. 

Целью ведения бухгалтерского учета строительно-монтажных работ является предоставление полной и беспристрастной информации для оценки финансового положения, результатов деятельности и движения денежных средств строительной организации. Данные бухгалтерского учета используются для оценки эффективности организационно технических мероприятий, направленных на развитие и совершенствование строительного производства, планово-экономических и аналитических расчетов, управленческого учета и внутрихозяйственного расчета в строительной организации. 

Организация бухгалтерского учета расходов предусматривает: 

применение единственного подхода к отображению в бухгалтерском учете хозяйственных операций с учетом правил ведения документооборота, системы счетов, типичных форм первичных учетных документов, регистров аналитического учета и способов регистрации учетной информации, обработки и обобщения имеющейся информации на бумажных или электронных носителях, утвержденных руководством строительной организации с учетом особенностей ее деятельности; 

разрабатывание учетной номенклатуры объектов калькулирования. 

Объектом бухгалтерского учета расходов с целью определения себестоимости строительно-монтажных работ могут быть отдельные виды строительно-монтажных работ, отдельное здание и сооружение, несколько зданий и сооружений, договор подотряда в целом. 

Бухгалтерский учет расходов на выполнение строительно-монтажных работ в зависимости от видов объектов учета может быть организовано по заказу в соответствии с договорами подотряда или методом накопления расходов за определенный период времени с применением элементов нормативного метода учета и контроля за экономным и рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Основным методом учета расходов на выполнение строительно-монтажных работ является учет за заказами в соответствии с договорами подотряда. Учет расходов за заказами ведется нарастающим итогом к окончанию выполнения договора. 

Регистром учета выполненных строительно-монтажных работ в натуральном и стоимостном измерении является журнал учета выполненных работ форма N КБ-6 (дальше - журнал учета). Данные журналу учета являются основанием для составления Акту принятия выполненных строительных работ форма N КБ-2 в и Справки о стоимости выполненных строительных работ и затраты форма N КБ-3, какие используются для расчетов с заказчиком за выполненные строительные работы и составления отчетности в строительстве. 

Отображение в бухгалтерском учете суммы признанных дохода и расходов по договору подотряда или расходов на строительно-монтажные работы осуществляется в соответствии с Инструкции о применении Плана счетов бухгалтерского учета, национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета, других нормативно правовых актов из бухгалтерского учета. 

  

	Заместитель начальника 
Управления экономики и развития 
строительной деятельности 
	Г. В. Панчук 


  

	Дополнение 1
к Методическим рекомендациям из формирования себестоимости строительно-монтажных работ 


Группирование и состав расходов операционной деятельности строительной организации за элементами расходов 

1. В состав элемента "Материальные затраты" включаются: 

1.1. Стоимость сырья, материалов, строительных конструкций, комплектующих изделий и полуфабрикатов, тары и тарных материалов, топливных и смазочных материалов, пары, воды, энергии всех видов и запасных частей, приобретенных у посторонних организаций для использования в производстве, связанном с операционной деятельностью строительной организации. 

1.2. Стоимость изделий и полуфабрикатов, изготовленных в вспомогательных и второстепенных производствах строительной организации, которые в дальнейшем используются в основном производстве (при выполнении строительно-монтажных работ). 

1.3. Стоимость работ и услуг производственного характера, которые выполняются структурными подразделениями строительной организации и посторонними организациями, а именно: 

обрабатывание материалов и проведение их испытаний относительно качества; 

экспертиза и консультации, связанные с результатами испытаний материалов и конструкций; 

перевоз грузов в пределах строительной площадки и территории вспомогательных и второстепенных производств строительной организации; 

ремонт, технический осмотр и техническое обслуживание собственных и арендованных основных средств для использования в основном производстве, за исключением их реконструкции и модернизации. 

1.4. Расходы, связанные с использованием естественного сырья: 

плата за воду, которая выбирается из водохозяйственных систем в время выполнения строительно-монтажных работ, в пределах утвержденных лимитов; 

плата за использование других природных ресурсов. 

1.5. Потери от недостатка материальных ценностей на производстве, в дороге и на составах в пределах норм естественных расходов. 

Не включаются в состав элемента "Материальные затраты" стоимость обратных отходов. 

Обратные отходы - это остатки материалов, полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных ресурсов, которые образовались в процессе производства и потеряли полностью или частично потребительские свойства начального ресурса (химические и физические), и потому могут использоваться лишь с повышенными расходами или с уменьшением выхода продукции, или вовсе не могут использоваться за прямым назначением. 

К обратным отходам не принадлежат остатки материальных ресурсов, которые могут использоваться в качестве полноценные материалы для других работ. 

2. В состав элемента "Расходы на оплату труда" относятся расходы на основную и дополнительную заработную плату, поощрительные, компенсационные и другие денежные выплаты работникам строительной организации (включая нештатных), занятых в основном, вспомогательном и второстепенном производствах, начисленные согласно формам и системам оплаты труда, установленным в строительной организации. 

К основной заработной плате принадлежит заработная плата, начисленная за выполненную работу в соответствии с установленными нормами труда (нормы времени, выработки, обслуживания, должностные обязанности) за тарифными ставками (окладами), сдельными расценками рабочих и должностными окладами руководителей, профессионалов, специалистов, технических служащих, включая в полном объеме внутреннее совместительство. 

К дополнительной заработной плате принадлежит оплата труда сверх установленных норм, за трудовые успехи и изобретательность и за особенные условия труда. Она включает доплаты, надбавки, гарантийные и компенсационные выплаты, предусмотренные законодательством, а также премии, связанные с выполнением производственных заданий и функций. 

К поощрительным и компенсационным выплатам принадлежат вознаграждения и премии, которые имеют одноразовый характер, компенсационные и другие денежные и материальные выплаты, не предусмотренное актами законодательство, или которые осуществляются сверх установленных отмеченными актами нормы. 

Перечень расходов, связанных с выплатой основной, дополнительной заработной платы и других поощрительных и компенсационных выплат, приведен в подпунктах 2.1 - 2.3 пункту 2 настоящего дополнения. 

2.1. В состав основной заработной платы входят: 
2.1.1. Заработная плата штатных работников: 
начисленная за выполненную работу (отработанное время) в соответствии с установленными нормами труда (нормы времени, выработки, обслуживания, должностные обязанности), за тарифными ставками (окладами), сдельными расценками, должностными окладами; 

оплата работы высококвалифицированных работников, привлеченных для подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников; 

оплата труда за время пребывания в командировке (не включает возмещения расходов в связи с командировкой: суточных, стоимости проезда, расходов на наем жилищного помещения); 

оплата при переводе работника на ниже оплачиваемую работу в случаях и размерах, предусмотренных законодательством, а также при невыполнении норм выработки и изготовлении продукции, которая оказалась нехваткой не по вине работника. 

2.1.2. Оплата труды работников, которые не находятся в штате строительной организации (при условии, что расчеты осуществляются организацией непосредственно с работниками): 
за выполненные работы (предоставленные услуги), связанные с основной деятельностью строительной организации, согласно договорам гражданско-правового характера, включая договор подотряда; за выполнение разовых работ (ремонт инвентарю, побелка, окрашивание, проведение экспертизы и тому подобное). Размер средств, направленных на оплату труда этих работников, определяется, исходя из сметы на выполнение работ (предоставление услуг) по договору и платежному документу; 

за работы, выполненные лицами, привлеченными к строительной организации согласно специальным договорам с организациями, предприятиями (о предоставлении рабочей силы), если начисленные суммы выданы непосредственно этим лицам или перечисленные для оплаты их труда организациям, предприятиям (безработным за выполнение общественных работ, ученикам и студентам, которые проходять производственную практику в строительной организации или привлеченные на временную работу на период каникул). 

2.2. В состав дополнительной заработной платы входят: 
2.2.1. Надбавки и доплаты к тарифным ставкам (окладов, должностных окладов) в размерах, предусмотренных законодательством, за: 

совмещение профессий (посад); 

расширение зоны обслуживания или увеличения объема работ, которые выполняются; 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника; 

работу в тяжелых и вредных и особенно тяжелых и особенно вредных условиях труда; 

интенсивность труда; 

работу в ночное время; 

руководство бригадой; 

высокое профессиональное мастерство; 

классность водителям (машинистам) транспортных средств; 

высокие достижения в труде; 

выполнение особенно важной работы на определенный срок; 

знание и использование в роботе иностранного языка; 

допуск к государственной тайне; 

научная степень; 

нормативное время передвижения в шахте от ствола к месту работы и в обратном направлении работникам, постоянно занятым на подземных работах; 

работу на территориях радиоактивного загрязнения; 

другие надбавки и доплаты, предусмотренные законодательством, включая доплату к размеру минимальной заработной платы. 

2.2.2. Оплата за неотработанное время: 

оплата ежегодных (основной и дополнительных) отпусков, а также суммы денежных компенсаций в случае их неиспользования, дополнительных отпусков работникам, которые имеют детей, в размерах, предусмотренных законодательством; 

оплата дополнительных отпусков (сверх длительности, предусмотренной законодательством), предоставленных в соответствии с коллективным договором; 

оплата дополнительных отпусков в связи с учебой и творческих отпусков; 

оплата дополнительных отпусков, которые предоставляются в соответствии с Закону Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы"; 

суммы заработной платы, которые сохраняются за основным местом работы работников, за время их учебы с отрывом от производства в системе повышения квалификации и переподготовки кадров; 

суммы, начисленные лицам, которые проходять учеба (подготовку) для работы на только что введенных в действие предприятиях за счет средств, предусмотренных в общих сметах строительства; 

оплата специального перерыва в работе в случаях, предусмотренных законодательством, оплата льготного времени несовершеннолетним; 

оплата работникам, которые привлекаются к выполнению государственных или общественных обязанностей, если они выполняются в рабочее время; 

оплата работникам-донорам дней обследования, сдачи крови и отдыха, что предоставляются после каждого дня сдачи крови, или дней, присоединенных по желанию работника к ежегодному отпуску; 

оплата, которая сохраняется за работником, который подлежит медицинскому обзору, за основным местом работы за время пребывания в медицинском заведении на обследовании; 

оплата простоев не по вине работника. 

2.2.3. Оплата работы в сверхурочное время и в праздничные и нерабочие дни, в размерах, которые установлены законодательством. 

2.2.4. Оплата работникам дней отдыха, которые предоставляются им в связи с работой сверх нормальной длительности рабочего времени при вахтенном методе организации труда, при просуммированном учете рабочего времени и в других случаях, предусмотренных законодательством. 

2.2.5. Сумы, выплаченные (при выполнении работ вахтенным методом) в размере тарифной ставки (оклада, должностного оклада) за дни пребывания в дороге к местонахождению предприятия (пункту сбора) - места работы и в обратном направлении, предусмотренные графиком работы на вахте, а также за дни задержки работников в дороге в результате метеорологических условий и по вине транспортных предприятий. 

2.2.6. Сумы выплат, связанных с индексацией заработной платы работников. 

2.2.7. Сумы компенсации работникам потери части заработной платы в связи с нарушением сроков ее выплаты. 

2.2.8. Премии и вознаграждения, в том числе за выслугу лет руководителям, профессионалам, специалистам и техническим служащим строительной организации, которые имеют систематический характер, независимо от источников финансирования (кроме сумм, отмеченных в подпункте 2.3.2 этого пункта). 

2.3. В состав других поощрительных и компенсационных выплат входят: 
2.3.1. Начисления за неотработанное время, не предусмотренные законодательством, в частности работникам, которые вынужденно работали сокращенное рабочее время и находились в отпусках по инициативе администрации (кроме помощи в связи с частичной безработицей), принимали участие в забастовках. 

2.3.2. Вознаграждения и поощрения, которые осуществляются раз в году или имеют разовый характер, в частности: 

вознаграждения по итогам работы за год, ежегодные вознаграждения за выслугу лет (стаж работы); 

премии, которые выплачиваются в установленном порядке за специальными системами премирования, выплаченные в соответствии с решениями правительства; 

премии за содействие изобретательству и рационализации, создание, освоение и внедрение новой техники и технологии, введения в действие в срок и досрочно производственных мощностей объектов строительства, своевременную поставку продукции на экспорт и тому подобное; 

премии при выполнении важных и особенно важных заданиях; 

одноразовые поощрения, не связанные с конкретными результатами труды (например, к юбилейных и памятных дат как в денежной, так и натуральной форме); 

стоимость бесплатно предоставленных работникам акций; 

средства, направленные на выкуп имущества работниками с момента их персонификации, а также суммы стоимости имущества, которое распределяется между членами коллектива в случае ликвидации (реорганизации, перепрофилирования) предприятия (кроме случаев распределения имущества между основателями предприятия). 

2.3.3. Материальная помощь, которая имеет систематический характер, предоставлена всем или большинства работников (на оздоровление, в связи с экологическим состоянием). 

2.3.4. Выплаты социального характера в денежной и натуральной форме: 

расходы в размере страховых взносов строительной организации в интересах работников, связанных с добровольным страхованием (личным, страхованием имущества). Отмеченные суммы включаются в фонд оплаты труда в том месяце, когда осуществляется пересчет страховой компании; 

оплата или дотации на питание работников, в том числе в столовых, буфетах, профилакториях; 

оплата за содержание детей работников в дошкольных заведениях; 

стоимость путевок работникам и членам их семей на лечение и отдых, экскурсии или суммы компенсаций, выданные вместо путевок за счет средств строительной организации; 

стоимость проездных билетов, которые персонально распределяются между работниками, и возмещения работникам стоимости проезда транспортом общего пользования; 

другие выплаты, которые имеют индивидуальный характер (оплата квартиры и наемного жилья, общежитий, товаров, продуктовых заказов, абонементов в группы здоровья, подписка газет и журналов, оплата протезирования, суммы компенсации стоимости выданного работникам топлива в случаях, не предусмотренных законодательством). 

3. В состав элемента "Отчисление на общеобязательное государственное социальное страхование" включаются суммы на: 

общеобязательное государственное пенсионное страхование; 

общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы; 

общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей работоспособности и расходами, предопределенными рождением и захоронением; 

общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли потерю работоспособности; 

другие социальные мероприятия. 

База начисления, порядок начисления, вычисления, уплаты и распределения за видами общеобязательного государственного социального страхования единственного взноса определяется Законом Украины "О сборе и учете единственного взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" но принятыми в соответствии с ним нормативно правовыми актами. 

4. В состав элемента "Амортизация" включается сумма начисленной амортизации основных средств, невещественных активов и других необратимых материальных активов, начисленная согласно порядку, нормам и условиям, установленным законодательством. Порядок начисления амортизации в время формирования себестоимости строительно-монтажных работ осуществляется согласно ПБО 7 "Основные средства". 

Начисление амортизации на основные средства осуществляется (исходя из первобытной стоимости или переоцененной справедливой стоимости этих средств) в течение срока их полезного использования и при условии признания активами, за нормами, установленными в организации, в расчете за календарный год, и приостанавливается на период его реконструкции, модернизации, достройки, дооборудования и консервирования. Метод начисления амортизации избирается организацией самостоятельно. 

Начисление амортизации невещественных активов осуществляется ежемесячно (за нормами, рассчитанными, исходя из первобытной их стоимости или при условии их переоценки по справедливой стоимости на дату баланса тех невещественных активов, относительно которых существует активный рынок) в течение срока их полезного использования, которое устанавливается строительной организацией при зачислении этих активов на баланс. 

5. В состав элемента "Другие операционные расходы" включаются расходы строительной организации, которые не вошли в состав предыдущих элементов расходов, а именно: 

5.1. Оплата первых пяти дней временной неработоспособности за счет средств строительной организации. 

5.2. Сумы выходного пособия при прекращении трудового договора. 

5.3. Сумы, начисленные работникам за время задержки расчета при освобождении. 

5.4. Выплаты в установленном размере лицам, которые потерпели от Чернобыльской катастрофы (кроме отмеченных в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 пункту 2 настоящего дополнения). 

5.5. Командировочные расходы: суточные (в полном объеме), стоимость проезда, затраты на наем жилищного помещения. 

5.6. Надбавки (полевое обеспечение) к тарифным ставкам и должностным окладам работников, направленным для выполнения монтажных, наладочных, ремонтных и строительных работ, и работников, работа которых выполняется вахтенным методом, постоянно проводится в дороге или имеет разъездной (передвижной) характер, в размерах, определенных законодательством. 

5.7. Дополнительные расходы (кроме надбавок), предусмотренные законодательством, связаны с выполнением работ вахтенным методом, включая расходы на перевоз работников от местонахождения строительной организации или пункта сбора к месту работы и в обратном направлении и от местожительства в вахтенном поселке к месту работы и в обратном направлении; расходы на эксплуатацию и содержания вахтенного поселка (оплата освещения, отопления, канализации, водоснабжения), которые не компенсируются платой работников за пользование жильем и коммунальными услугами. 

5.8. Расходы на перевоз работников к месту работы как собственным, так и арендованным транспортом (кроме оплаты труда водителей). 

5.9. Оплата услуг, работ, которые предоставляются посторонними организациями: 

из управления производством, если штатным расписанием строительной организации не предусмотрено соответствующих функциональных служб; 

консультационного и информационного характера (в том числе расходы на приобретение литературы, подписку специализированных периодических изданий), связанных с обеспечением текущей производственной деятельности, изготовлением, хранением и реализацией продукции вспомогательных и второстепенных предприятий строительной организации, сдержкой законодательства; 

из использования и обслуживания технических средств управления - вычислительных центров, узлов связи, средств сигнализации; 

из контроля за сдержкой технологии выполнения строительно-монтажных работ; 

из противопожарной и сторожевой охраны; 

из принятия, хранения и уничтожения экологически опасных отходов, очистки стоковых вод; 

из проведения аудиторских проверок. 

В состав расходов этого элемента включаются также стоимость услуг управлений механизации и других специализированных организаций в время выполнения строительно-монтажных работ, включая перебазирование собственных и арендованных строительных машин из объекта на объект. 

5.10. Стоимость выданной согласно действующим нормам спецодежды, спецобувь и других средств индивидуальной защиты, моечных и обезвреживающих средств, молока и лечебно-профилактического питания или возмещения расходов работникам за приобретение ими спецодежды и других средств индивидуальной защиты в случае невыдачи их администрацией. 

5.11. Стоимость приобретенных строительной организацией проездных билетов, которые персонально не распределяются между работниками, а выдаются им по мере потребности для выполнения производственных заданий (в связи с спецификой работы). 

5.12. Компенсации работникам за использование для потребностей производства собственного инструмента и личного транспорта. 

5.13. Стоимость подарков к праздникам и билетам на зрелищные мероприятия для детей работников. 

5.14. Расходы на подготовку и переподготовку кадров (кроме расходов на заработную плату, отмеченных в подпункте 2.2.2 пункта 2 настоящего дополнения): 

расходы на оплату учебы работников в высших начальных заведениях и учреждениях повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки кадров; 

стипендии слушателям подготовительных отделений, студентам, аспирантам, направленным предприятиями на учебу с отрывом от производства в высшие учебные заведения; 

оплата проезда к местонахождению учебного заведения и в обратном направлении; 

расходы, связанные с организацией учебного процесса (приобретение учебного материала, аренда помещений); 

расходы на содержание учебных комбинатов. 

5.15. Выплаты авторских вознаграждений за изобретательство и рационализацию, если они не являются роялти. 

5.16. Оплата сбора, предусмотренного законодательством, за регистрацию строительной организации и ее отделенных производственных подразделов в органах государственной исполнительной власти. 

5.17. Расходы в уплату рентных платежей за использование земельных ресурсов и в уплату концессионных платежей за использование естественных ископаемых. 

5.18. Расходы на внесение исправлений и гарантийные работы, в том числе расходы на гарантийный ремонт сданных заказчику объектов, в течение гарантийного срока из даты подписания акта о принятии объекта в эксплуатацию. 

5.19. Платежи за выбросы и сбросы забруднювальних веществ в окружающую естественную среду, за размещение отходов, других видов вредного влияния в пределах лимитов. 

5.20. Расходы, связанные с оплатой услуг коммерческих банков и других кредитно-финансовых учреждений, включая плату за расчетно-кассовое обслуживания, получения гарантий, вексельного авалю, факторинговые и доверительные операции, ведения учета долговых требований и обязательств, в том числе и ценных бумаг, почтово-телеграфных услуг, и другие расходы, связанные с денежным оборотом. 

5.21. Оплата за разрабатывание и издание рекламных изделий (прейскурантов, каталогов, брошюр, альбомов, проспектов, плакатов и тому подобное), рекламу в средствах массовой информации (объявление в печати, передачи на радио и телевидении); расходы на световую, компьютерную, другую внешнюю рекламу и исследование рынка (маркетинг). 

5.22. Возмещение расходов на участие в выставках, ярмарках, стоимость бесплатно переданных образцов и макетов, представительских расходов (на организацию приемов, презентаций, конференций и других официальных мероприятий, включая оплату труда обслуживающего персонала). 

5.23. Отчисление отделенных производственных подразделов на содержание аппарата управления строительной организацией. 

5.24. Налоги, собрания и другие предусмотрены законодательством обязательные платежи. 

5.25. Платежи из страхования имущества (работ) строительной организации, коммерческих рисков, гражданской ответственности субъектов ведения хозяйства. 

5.26. Сумма арендной платы в случае оперативной аренды основных средств. 

5.27. Расходы на изготовление и приобретение бланков ценных бумаг, а также другие расходы, связанные с их эмиссией. 

5.28. Расходы на предание огласке годового отчета. 

5.29. Потери в результате обесценения запасов. 

5.30. Потери в результате недостатка и от порчи ценностей. 

5.31. Признанные штрафы, пеня, неустойка. 

5.32. Себестоимость реализованных производственных запасов. 

5.33. Сумма созданных обеспечений для возмещения следующих (будущих) операционных расходов (на выплату отпусков работникам; выполнение гарантийных обязательств; реструктуризацию; выполнение обязательств относительно обременительных договоров и тому подобное). 

Примечание. 
Расходы на содержание объектов социальной сферы, которые находятся на балансе строительной организации, необходимо относить к соответствующим элементам расходов. 

 

	Дополнение 2
к Методическим рекомендациям из формирования себестоимости строительно-монтажных работ 


Перечень
общепроизводственных расходов строительной організації* 

____________
* Отмеченные расходы относятся (принадлежат) к статье "Общепроизводственные расходы". 

1. Расходы на управление и обслуживание строительного производства 
1. Расходы на основную, дополнительную заработную плату, поощрительные, компенсационные и другие денежные выплаты работников аппарату управления отделенных производственных подразделов (руководителей, специалистов, профессионалов, технических служащих) и рабочих, которые осуществляют обслуживание аппарата управления отделенных производственных подразделов (операторов электронно-вычислительных машин, телефонистов, дворников, уборщиц и тому подобное), линейного персонала (начальников участков, исполнителей работ, мастеров, механиков участков и тому подобное), кроме тех, которые включены в состав производственных бригад, вычисленные согласно формам и системам оплаты труда, установленным в строительной организации. 

Перечень выплат, связанных с основной, дополнительной заработной платой, поощрительными, компенсационными и другими денежными выплатами отмеченных выше работников, приведено в подпунктах 2.1 - 2.3 пункту 2 дополнения 1 к этим Методическим рекомендациям. 

2. Командировочные расходы служебные, отмеченные в пунктах персонала 1, 8 этого раздела, в пределах норм, предусмотренных законодательством. Суточные (в полном объеме), стоимость проезда, затраты на наем жилищного помещения. 

3. Амортизация основных средств, предназначенных для обслуживания аппарата управления отделенных производственных подразделов и линейного персонала. 

4. Амортизация невещественных активов, предназначенных для обслуживания аппарата управления отделенных производственных подразделов и линейного персонала. 

5. Расходы на содержание, эксплуатацию и ремонт, страхование, операционную аренду основных средств, других необратимых активов общепроизводственного назначения. 

6. Расходы на отопление, освещение, водоснабжение, водоотвод и другое содержание производственных помещений. 

7. Расходы на аварийно-спасательное обслуживание объектов подземного строительства и объектов специального назначения при наличии соответствующих договоров. 

8. Расходы на транспортное обслуживание строительного производства, включая аппарат управления отделенных производственных подразделов, линейный персонал (начальников участков, исполнителей работ, мастеров, механиков участков и тому подобное) строительной организации, в том числе: 

основная, дополнительная заработная плата, поощрительные, компенсационные и другие денежные выплаты водителям и другим рабочим, которые обслуживают автомобили; 

содержание и эксплуатация собственных и арендованных автомобилей, которые используются для обслуживания строительного производства; 

расходы на содержание гаражей и мест стоянки автомобилей (энергоснабжение, водоснабжение, канализация и тому подобное), затраты на паркует; 

стоимость топливных, смазочных и других эксплуатационных материалов, износ и ремонт автомобильной резины. 

9. Расходы, связанные с оплатой услуг коммерческих банков и других кредитно-финансовых учреждений, включая плату за расчетно-кассовое обслуживание персонала, отмеченного в пунктах 1, 9 разделу 1 и в пунктах 2, 8 - 12 разделу 2 настоящего дополнения, а также в пунктах 2 и 3 разделу IV этих Методических рекомендаций, и затраты на почтово-телеграфные услуги, связанные с обслуживанием строительного производства. 

10. Расходы на материально-техническое обеспечение аппарата управления отделенных производственных подразделов строительной организации: 

расходы на приобретение канцелярских товаров и приладдя, бланков учета, отчетности; 

расходы на содержание, эксплуатацию и текущий ремонт домов, сооружений, помещений, которые используются аппаратом управления отделенных производственных подразделов строительной организации; 

расходы на содержание и эксплуатацию всех видов связи, которые используются для управления, оплата услуг связи (почта, телефон, факс и тому подобное), вычислительных центров, средств сигнализации и других технических средств управления. 

11. Расходы на использование электронно-вычислительной, машинописной, множительной и другой оргтехники персоналом, отмеченным в пункте 1 этого раздела. 

12. Оплата услуг, которые предоставляются (по заказу персонала, отмеченного в пункте 1 этого раздела) посторонними организациями, если в строительной организации не предусмотрено соответствующих функциональных служб, включая расходы на печатные, множительные, копировальные, вычислительные и другие работы. 

13. Оплата услуг консультационного и информационного характера (в том числе расходы на приобретение литературы и подписку специализированных периодических изданий), связанных с обеспечением текущей деятельности отделенных производственных подразделов, изготовлением и хранением продукции вспомогательных, второстепенных производств строительной организации, сдержкой законодательства. 

14. Страховые взносы и отчисления на общеобязательное государственное социальное страхование, предусмотренные пунктом 3 дополнения 1 к этим Методическим рекомендациям, от расходов на оплату труда работников, отмеченных в этом разделе, за установленными законодательством нормами. 

2. Расходы на организацию работ на строительных площадках и совершенствования технологии 
1. Расходы на геодезические работы, которые осуществляются в время выполнения строительно-монтажных работ, включая: оплату труды работников, которые проводят геодезические работы; стоимость материалов; амортизацию; износ геодезического оборудования, инструментов и приборов и затраты на все виды их ремонта и перемещения. 

2. Расходы на упорядочивание и содержание строительных площадок: 

оплата труда рабочих, занятых на упорядочивании и содержании строительных площадок; 

расходы на уборку и очистку (с вывозом мусора) территории строительства, обустройства дорожек, мостиков и другие работы, связанные с упорядочиванием территории строительных площадок; 

расходы на электроэнергию (в том числе полученную от временных электростанций), оплату труда дежурных электромонтеров и другие расходы, связанные с освещением территории строительства. 

3. Расходы на перебазирование линейных подразделов строительных организаций на другое строение и в пределах строительной площадки (за исключением расходов, связанных с перемещением строительных машин и механизмов, учтенных в стоимости машино-змін). 

4. Амортизация и расходы на проведение текущего ремонта устройств и оборудование, которое входит в состав основных средств и не предусмотренные в прямых расходах: 

мобильных инвентарных строений контейнерного типа (за исключением предназначенных для санитарно бытового обслуживание); 

триніг, пристроил для намотки и очистки сварочного провода, центрирующих устройств для сварки труб, насосов и прессов ручных и гидравлических; 

переносных металлических и деревянных лестниц, инвентарных металлических станков и риштувань; 

такелажних и монтажных устройств, которые применяются в время выполнения строительных и монтажных работ, ручных лебедок, домкратов и тому подобное; 

бункеров для бетонов и растворов, тачек, аппаратов для сварки проводов, повітроводів, переносных вентиляционных установок для работы с применением взрывоопасных мастик и полимерных материалов, электросушилок для сушения строительных конструкций, генераторов ацетиленовых (кроме тех, которые применяются в время монтажа оборудования); 

обгороджувальної техники опасных зон проведения работ, шлагбаумов, сигнальных мачт, прожекторов и тому подобное. 

5. Расходы на содержание и перемещение нетитульных временных сооружений, помещений санитарно бытового назначения, которые входят в состав основных средств. 

Расходы на малоценные и быстроизнашиваемые инструменты и производственный инвентарь, что используются в время выполнения строительно-монтажных работ и не принадлежат к основным средствам, и затрате на их ремонт. 

6. Расходы, связанные с сооружением, ремонтом, разборкой временных нетитульных сооружений (приоб'єктні конторы и амбары исполнителей работ и мастеров, санитарно бытовые помещение, складские помещения и навесы, которые нельзя отнести к конкретному объекту строительства). 

Временные разведения от магистральных и разводных сетей электроэнергии, воды, пары, газа и воздуха в пределах рабочей зоны, которые нельзя отнести к конкретному объекту строительства. 

Расходы, связанные с приспособлением зданий, которые сооружаются или существуют на строительных площадках, вместо строительства нетитульных временных зданий и сооружений, которые нельзя отнести к конкретному объекту строительства. 

7. Износ устройств, которые относятся к оборотным активам (с сроком использования до 1 года), к которым принадлежат: 

помосты, лестницы, переходные мостики, ходовые доски, огораживания в время розпланування здания; 

устройства для охраны труда; 

инвентарные унифицированные средства подмащивания типа колыбелей ("трубок"), инвентарных площадок, риштування и тому подобное; заборы и ограждения, необходимые для проведения работ (кроме специальных и архитектурно оформленных), защитные козырьки, хранилища в время проведения взрывных работ; 

8. Расходы на подготовку объектов строительства к сдаче: 

расходы на оплату труда дежурных слесарей-сантехников, ключниц, а также рабочих, которые убирают мусор, моют пол и окна; 

стоимость моечных средств и других материалов, которые используются в время уборки объектов перед сдачей их в эксплуатацию; 

расходы на отопление и освещение в период сдачи объектов в эксплуатацию. 

9. Расходы некапитального характера, связанные с усовершенствованием технологии и организации строительного производства, нормативными работами, включая услуги, предоставленные посторонним организациям, из разрабатывания проектов выполнения работ, чертежей конструкций, металлических деталей, технологических деталей, внедрения передовых методов организации и нормирования труда и тому подобное, а также оплата труда работников проектно-сметных групп, групп проектирования выполнения работ, экономических лабораторий, нормативно опытных станций, которые входят в состав строительной организации и ее производственных структурных подразделений. 

10. Расходы некапитального характера, связанные с обеспечением качества строительства: 

расходы на содержание производственных лабораторий, которые входят в состав строительной организации и ее производственных структурных подразделений, включая оплату труда работников, содержания, амортизацию и расходы на проведение текущего ремонта помещений, оборудования и инвентарю лабораторий; стоимость потраченных или разрушенных в время испытания материалов, конструкций и частей сооружений, кроме расходов на испытание сооружений в целом (средних и больших мостов, резервуаров и тому подобное, что оплачиваются за счет средств, предусмотренных на эту цель в сметах на строительство); 

расходы на проведение экспертизы и консультаций, связанных с результатами испытаний материалов и конструкций; 

оплата услуг по испытанию материалов и конструкций, которые предоставляются лабораториями других организаций. 

11. Расходы, связанные с изобретательством и рационализацией: на проведение опытно-экспериментальных работ, изготовления моделей и образцов за изобретательскими и рационализаторскими предложениями относительно выполнения строительно-монтажных работ; выплата авторских вознаграждений, если они не являются роялти. 

12. Расходы на содержание противопожарной и сторожевой охраны строительных площадок, производственных помещений и помещений, где размещается аппарат управления отделенных производственных подразделов и линейный персонал: 

расходы на оплату труды рабочих, которые находятся в штате отделенного производственного подраздела; 

оплата услуг, предоставленных посторонними организациями, из противопожарной и сторожевой охраны в установленном законодательством порядке; 

расходы на приобретение, содержание и износ противопожарного инвентарю и оборудование. 

13. Страховые взносы и отчисления на общеобязательное государственное социальное страхование, предусмотренные пунктом 3 дополнения 1 к этим Методическим рекомендациям, от расходов на оплату труда работников, отмеченных в пунктах 12 и 8 - 12 разделу 2 настоящего дополнения, за установленными законодательством нормами. 

3. Расходы на осуществление мероприятий по охране труда на строительных площадках 
1. Расходы на приведение основных средств в соответствие с требованиями нормативно правовых актов из охраны труда относительно: 

механизации грузово-разгрузочных и других тяжелых работ, работ из разлива и транспортировки ядовитых, агрессивных, легковоспламеняющихся и горючих веществ; 

защите работающих от поражения электрическим током, действия статического электричества и разрядов молний; 

безопасного выполнения работ на высоте; 

действующего технологического и другого производственного оборудования; 

системы вентиляции и аспирации, пристроил, которые улавливают пыль, и установок для кондиционирования воздуха в помещениях действующего производства и на рабочих местах; 

системы естественного и искусственного освещения производственных. административных и других помещений, рабочих мест, проходов, аварийных выходов и тому подобное; 

систем тепловых, водяных или воздушных завес, а также установок для нагревания (охлаждение) воздуха производственных, административных и других помещений, а в время работы под открытым небом - сооружений для обогрева работников и укрытия от солнечных лучей и атмосферных осадков; 

производственных и санитарно бытовых помещений, рабочих мест, эвакуационных выходов и тому подобное, технологических разрывов, проходов и габаритных размеров; оборудование специальных переходных галерей, тоннелей в местах массового перехода работников, зон движения транспортных средств; 

внедрение в условиях действующего производства автоматизированных информационных систем охраны труда, систем анализа и прогнозирования аварийных ситуаций, автоматического и дистанционного управления технологическими процессами и производственным оборудованием, систем автоматического контроля и сигнализации о наличии (возникновение) опасных или вредных производственных факторов и пристроил аварийной выключки оборудования или коммуникаций в случае возникновения опасности для работников, а также соответствующего программного обеспечения и электронных баз данных из охраны труда в порядке и объемах, согласованных с территориальными органами государственного надзора за охраной труда. 

2. Расходы на оборудование и содержание огораживаний для машин и их подвижных частей, люков, отверстий, сигнализации и других устройств некапитального характера, которые обеспечивают охрану труда. 

3. Расходы на обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами (включая обеспечение моечными средствами и средствами, которые нейтрализуют опасное действие вредных веществ на организм человека, в связи с выполнением работ, которые не исключают возможность загрязнения этими веществами). 

4. Расходы на проведение целевой учебы из охраны труда работников, на организацию докладов, лекций, семинаров и обзоров-курсов по этим вопросам. 

5. Расходы для предоставления работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, специального питания, молока или равноценных пищевых продуктов, а также соленой газированной воды. 

6. Расходы относительно устранения влияния на работников опасных и вредных производственных факторов или приведения их уровней на рабочих местах к требованиям нормативно правовых актов из охраны труда (отраслевых нормативных актов из охраны труда). 

7. Расходы на проведение аттестации рабочих мест на соответствие нормативно правовым актам из охраны труда и аудита из охраны труда, оформления стендов, оснастки кабинетов, выставок, приобретения необходимых нормативно правовых актов, наглядных пособий, справочников, литературы, плакатов, видеофильмов, макетов, программных продуктов и тому подобное по вопросам охраны труда. 

8. Расходы на проведение обязательного предыдущего, периодического и внепланового медицинского обзора работников, занятых на тяжелых роботах, роботах с опасными или вредными условиями труда или таких, где есть потребность в профессиональном отборе. 

4. Другие общепроизводственные расходы 
1. Платежи из страхования имущества, рисков, гражданской ответственности, а также отдельных категорий работников, занятых на производстве соответствующих видов продукции (работ), непосредственно на работах с повышенной опасностью для жизни и здоровья, предусмотренные законодательством. 

2. Расходы на охрану окружающей естественной среды, в частности: платежи за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую естественную среду и другие виды вредного влияния в пределах лимитов; оплата услуг посторонних организаций из очистки стоковых вод, размещения отходов производства и тому подобное. 

3. Отчисление на сооружение и разборку титульных временных зданий и сооружений от их сметной стоимости в случае, когда средства на отмеченные потребности предусмотрены инвесторской сметой. 

4. Сумы созданных обеспечений для возмещения следующих (будущих) операционных расходов (на выплату отпусков работникам; выполнение гарантийных обязательств; реструктуризацию; выполнение обязательств относительно обременительных договоров и тому подобное). 

5. Оплата первых пяти дней временной неработоспособности за счет средств строительной организации. 

6. Сумы выходного пособия при прекращении трудового договора. 

7. Сумы, начисленные работникам за время задержки расчета при освобождении. 

8. Выплаты в установленном размере лицам, которые потерпели от Чернобыльской катастрофы (кроме отмеченных в подпунктах 2.2.1, 2.2.2 пункту 2 дополнения 1). 

9. Расходы на перевоз работников строительной организации к месту работы и в обратном направлении как собственным, так и арендованным транспортом (кроме оплаты труда водителей). 

10. Выплаты за особенный характер выполнения строительных работ, установленные в соответствии с законодательством, в частности: 

надбавки (полевое обеспечение) к тарифным ставкам и должностным окладам работников, направленным для выполнения монтажных, наладочных, ремонтных и строительных работ, работников, работа которых выполняется вахтенным методом, постоянно проводится в дороге или имеет разъездной (передвижной) характер, в размерах, определенных законодательством; 

дополнительные расходы, связанные с выполнением работ вахтенным методом, включая транспортные расходы на перевоз работников от местонахождения строительной организации или пункта сбора к месту работы и в обратном направлении и от местожительства в вахтенном поселке к месту работы и в обратном направлении, а также расходы на эксплуатацию и содержания вахтенного поселка, некомпенсированные платой работников за пользование жильем и коммунальные услуги. 

11. Расходы на перевоз работников к месту работы как собственным, так и арендованным транспортом (кроме оплаты труда водителей). 

12. Стоимость приобретенных строительной организацией проездных билетов, которые персонально не распределяются между работниками, а выдаются им по мере потребности для выполнения производственных заданий (в связи с спецификой работы). 

13. Компенсации работникам за использование для потребностей производства собственного инструмента и личного транспорта. 

14. Стоимость подарков к праздникам и билетам на зрелищные мероприятия для детей работников. 

15. Выплаты авторских вознаграждений за изобретательство и рационализацию, если они не являются роялти. 

16. Расходы на внесение исправлений и гарантийные работы, в том числе расходы на гарантийный ремонт сданных заказчику объектов, в течение гарантийного срока из даты подписания акта о принятии объекта в эксплуатацию. 

17. Расходы на подготовку и переподготовку кадров (кроме расходов на заработную плату, отмеченных в подпункте 2.2.2 пункта 2 дополнения 1 к этим Методическим рекомендациям): 

расходы на оплату учебы работников в высших учебных заведениях и учреждениях повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки кадров; 

стипендии слушателям подготовительных отделений, студентам, аспирантам, направленным предприятиями на учебу с отрывом от производства в высшие учебные заведения; 

оплата проезда к местонахождению учебного заведения и в обратном направлении; 

расходы, связанные с организацией учебного процесса (приобретение учебного материала, аренда помещений и тому подобное); 

расходы на содержание учебных комбинатов. 

18. Налоги, собрания и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством, что включаются в себестоимость строительно-монтажных работ, а именно: 

предусмотренные законодательством налоги, собрания и другие обязательные платежи и отчисления, которые относятся к деятельности общепроизводственного персонала (пункт 1 раздела 1 этого Перечня); 

уплата рентных платежей за использование земельных ресурсов; уплата концессионных платежей за использование естественных ископаемых; плата за древесину, проданную на пне; плата за воду, которая выбирается из водохозяйственных систем в время проведения строительных работ в пределах утвержденных лимитов, платежи за использование других природных ресурсов, а также другие платежи, которые связаны или относятся к производственной деятельности строительной организации. 

19. Другие общепроизводственные расходы, которые могут быть отнесены к себестоимости строительно-монтажных работ и возмещаются заказчиками. 

  

	Дополнение 3
к Методическим рекомендациям из формирования себестоимости строительно-монтажных работ 


Перечень
расходов операционной деятельности, которые не включаются в себестоимость строительно-монтажных работ 

1. Административные расходы 
К административным расходам относятся общехозяйственные расходы, направленные на обслуживание и управление строительной организацией, а именно: 

1. Расходы на основную, дополнительную заработную плату, поощрительные, компенсационные и другие денежные выплаты, вычисленные согласно формам и системам оплаты труда, установленным в строительной организации: 

работников аппарата управления строительной организации, которая имеет статус юридического лица (руководителей, профессионалов, специалистов, технических служащих); 

рабочих, которые осуществляют общехозяйственное обслуживание строительной организации (телефонистов, телеграфистов, радиооператоров, операторов связи, операторов электронно-вычислительных машин, дворников, уборщиков и тому подобное); 

другого общехозяйственного персонала. 

Перечень выплат, связанных с основной, дополнительной заработной платой, поощрительными, компенсационными и другими денежными выплатами, для отмеченных выше работников, приведено в подпунктах 2.1 - 2.3 пункту 2 дополнения 1 к этим Методическим рекомендациям. 

2. Командировочные расходы служебные работников аппарата управления строительной организации и рабочих, которые осуществляют общехозяйственное обслуживание строительной организации. 

3. Расходы на транспортное обслуживание работников аппарата управления строительной организации, в частности: 

3.1. Расходы на содержание и эксплуатацию служебных легковых автомобилей, которые находятся на балансе строительной организации (арендуются) и обслуживают работников аппарата управления, включая: 

основную, дополнительную заработную плату, поощрительные, компенсационные и другие денежные выплаты водителей и других рабочих, которые обслуживают легковые автомобили; 

стоимость топливных, смазочных и других эксплуатационных материалов, износ и ремонт автомобильной резины; 

расходы на содержание гаражей и мест стоянки (паркует) легковых автомобилей (энергоснабжение, водоснабжение, канализация и тому подобное); 

амортизация (арендная плата), расходы на текущий ремонт, технический осмотр, техническое обслуживание легковых автомобилей и текущий ремонт гаражей и мест стоянки автомобилей; 

налоги, собрания и другие предусмотренные законодательством отчисления, связанные с эксплуатацией легковых автомобилей (налог из владельцев легковых автомобилей; налог на землю, на которой размещен гараж; сбор за загрязнение окружающей естественной среды; коммунальный налог; плата за технический осмотр легковых автомобилей в Госавтоинспекции и тому подобное). 

4. Расходы на материально-техническое обеспечение аппарата управления строительной организации и другие общехозяйственные расходы: 

4.1. Расходы на приобретение канцелярских товаров и приладдя, бланков учета, отчетности. 

4.2. Расходы на содержание, эксплуатацию и текущий ремонт домов, сооружений, помещений, которые используются аппаратом управления строительной организации. 

4.3. Расходы на содержание основных средств, других невещественных необратимых активов общехозяйственного использования (операционная аренда, страхование имущества, амортизация, ремонт, отопление, освещение, водоснабжение, водоотвод, охрана и тому подобное). 

4.4. Амортизация невещественных активов общехозяйственного использования. 

4.5. Расходы на малоценный и быстроизнашиваемый инвентарь и малоценные предметы, которые используются строительной организацией и не принадлежат к основным средствам, и затрате на их ремонт. 

4.6. Расходы на содержание и эксплуатацию всех видов связи, которые используются для управления и находятся на балансе строительной организации, оплата услуг связи (почта, телеграф, телефон, факс и тому подобное), вычислительных центров, средств сигнализации и других технических средств управления. 

4.7. Расходы на содержание, ремонт и эксплуатацию электронно-вычислительной и компьютерной техники, машинописной, множительной и другой оргтехники, которая находится на балансе строительной организации и используется персоналом (в том числе для автоматического обрабатывания информации), отмеченным в этом разделе. 

4.8. Оплата услуг, которые предоставляются посторонними организациями из управления строительной организацией, если в штатном расписании не предусмотрено соответствующих функциональных служб, включая расходы на вычислительные, печатные, множительные и другие работы. 

4.9. Оплата услуг консультационного и информационного характера (в том числе расходы на приобретение литературы и подписку специализированных периодических изданий), связанных с обеспечением текущей деятельности аппарата управления, изготовлением и хранением продукции вспомогательных, второстепенных производств строительной организации, сдержкой законодательства. 

5. Оплата профессиональных услуг (юридических, относительно оценки имущества, аудиторских, в том числе оплата за проведение обязательных аудиторских проверок, предусмотренных законодательством, и тому подобное). 

6. Расходы на урегулирование споров в судебных органах. 

7. Общие корпоративные расходы (организационные расходы, расходы на проведение годовых собраний, на предание огласке годового отчета, представительские расходы, на услуги относительно изменения структуры приватизированной строительной организации и тому подобное). 

8. Оплата предусмотренного законодательством сбора за регистрацию строительной организации в органах государственной исполнительной власти. 

9. Расходы, связанные с оплатой услуг коммерческих банков и других кредитно-финансовых учреждений, включая плату за расчетно-кассовое обслуживание персонала, отмеченного в этом разделе, из получения гарантий, вексельного авалю, факторинговых и доверительных операций, ведения учета долговых требований и обязательств, в том числе и ценных бумаг. Плата за предоставление почтово-телеграфных услуг и другие расходы, связанные с денежным оборотом. 

10. Одноразовая помощь, которая выплачивается работникам в соответствии с законодательством в время перевода, принятия и направления на работу в другую местность. 

11. Отчисление строительных организаций на содержание аппарата управления строительных объединений, включая расходы на содержание корпорации, ассоциации и тому подобное. 

12. Налоги, собрания и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством (кроме налогов и собраний, которые включаются в себестоимость строительно-монтажных работ). 

13. Расходы на содержание противопожарной и сторожевой охраны административных помещений: 

расходы на оплату труды рабочих, которые находятся в штате строительной организации; 

плата за услуги, предоставленные посторонними организациями, из противопожарной и сторожевой охраны в установленном законодательством порядке; 

расходы на приобретение, содержание и износ противопожарного инвентарю и оборудование. 

14. Расходы на перебазирование строительных и монтажных организаций. 

15. Расходы, связанные с начислением и выплатой дивидендов участникам и основателям строительной организации (оплата сообщений в средствах массовой информации, конвертов, услуг связи). 

16. Расходы в уплату процентов (вознаграждения) за пользование материальными ценностями, взятыми в аренду (лизинг), кроме учтенных в абзаце 4 подпункта 3.1 пункта 3 раздела IV этих Методических рекомендаций. 

17. Страховые взносы и отчисления на общеобязательное государственное социальное страхование (пункт 3 дополнения 1 к этим Методическим рекомендациям) от заработной платы работников, отмеченных в этом разделе, за установленными законодательством нормами. 

2. Расходы на сбыт 
К расходам на сбыт относятся расходы, связанные с реализацией товаров, работ, услуг, а именно: 

1. Оплата за разрабатывание и издание рекламных изделий (прейскурантов, каталогов, брошюр, альбомов, проспектов, плакатов и тому подобное), рекламу в средствах массовой информации (объявление в печати, передачи по радио и телевидению); расходы на световую, компьютерную, другую внешнюю рекламу относительно деятельности строительной организации и на исследование рынка (маркетинг); возмещение расходов за участие в выставках, ярмарках, стоимость безвозмездно переданных образцов и макетов; представительские расходы (организация приемов, конференций и других официальных мероприятий, включая оплату труда обслуживающего персонала). 

2. Расходы паковочных материалов для затаривания готовой продукции на составах готовой продукции (вспомогательных и второстепенных производств строительной организации); расходы на ремонт тары. 

3. Расходы на содержание персонала, деятельность которого связана с сбытом, включая командировочные расходы работников, занятых сбытом. 

4. Расходы на содержание основных средств, других материальных необратимых активов, связанных с сбытом работ, услуг (операционная аренда, страхование, амортизация, ремонт, отопление, освещение, охрана и тому подобное). 

5. Расходы на содержание легкового автотранспорта, который используется работниками отдела сбыта: 

расходы на оплату труда водителей и на обязательные отчисления на социальные мероприятия согласно законодательству; 

расходы на ремонт, технический присмотр и техническое обслуживание. 

6. Расходы на транспортировку, перевалку и страхование готовой продукции, выработанной вспомогательными и второстепенными производствами строительной организации для ее реализации на сторону, транспортно экспедиционные и другие услуги, связанные с транспортировкой продукции в соответствии с условиями договора (базису) поставки. 

7. Налоги, собрания и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством, связаны с соответствующими расходами на сбыт. 

8. Расходы на внесение исправлений и гарантийные работы, в том числе расходы на гарантийный ремонт сданных заказчику объектов, в течение гарантийного срока из даты подписания акта о принятии объекта в эксплуатацию. 

9. Расходы на страхование рисков строительной организации, связанных с выполнением строительно-монтажных работ. 

10. Другие расходы, связанные с сбытом товаров, работ (услуг). 

3. Другие операционные расходы 
К другим операционным расходам включаются: 

1. Потери от обесценения запасов. 

2. Потери в результате недостатка и потери от порчи ценностей. 

3. Признанные штрафы, пеня, неустойка. 

4. Сумма безнадежной дебиторской задолженности и отчисления к резерву сомнительных долгов. 

5. Расходы на содержание объектов социальной сферы. 

6. Расходы на содержание помещений, которые предоставляются безвозмездно профессиональным союзам, предприятиям общественного питания, которые обслуживают работников строительной организации или используются строительной организацией самостоятельно на отмеченные цели, включая начисление амортизации, затраты на проведение текущего ремонта, освещения, отопления, водоснабжения, канализацию, электроснабжение и тому подобное, а также на топливо для приготовления еды. 

7. Расходы на исследование и разработки в соответствии с ПБО 8 "Невещественные активы". 

8. Себестоимость реализованной иностранной валюты, которая для целей бухгалтерского учета является эквивалентом денежной единицы Украины за курсом Национального банка Украины на дату продажи иностранной валюты, плюс расходы, связанные с продажей иностранной валюты. 

9. Себестоимость реализованных производственных запасов, которая для целей бухгалтерского учета состоит из их учетной стоимости и расходов, связанных с их реализацией. 

10. Потери от операционной курсовой разницы (то есть в результате изменения курса валюты за операциями, активами и обязательствами, которые связаны с операционной деятельностью строительной организации). 

11. Расходы, связанные с предоставлением финансовой помощи медицинским, детским, общественным организациям и тому подобное. 

12. Другие расходы, которые возникают в процессе операционной деятельности строительной организации. 

  

	Дополнение 4
к Методическим рекомендациям из формирования себестоимости строительно-монтажных работ 


Перечень расходов, связанных с эксплуатацией строительных машин и механизмов 

К расходам, связанным с эксплуатацией строительным машинам и механизмам, принадлежат: 

1. Основная, дополнительная заработная плата, поощрительные, компенсационные и другие денежные выплаты рабочим (включая нештатных), которые заняты управлением, обслуживанием, проведением ремонта, технического осмотра и технического обслуживания собственных и арендованных строительных машин и механизмов, начислены согласно формам и системам оплаты труда, которые применяются в строительной организации. Состав этих расходов приведен в подпунктах 2.1 - 2.3 пункту 2 дополнения 1 к этим Методическим рекомендациям. 

2. Стоимость топливных и смазочных материалов, электроэнергии и других материалов и запасных частей, которые используются в время эксплуатации, ремонта (всех видов), технического осмотра и технического обслуживания собственной и арендованной строительной техники (включая расходы на их доставку к приоб'єктного составу и заготовительно складские расходы). 

3. Расходы на перебазирование строительной организацией строительных машин и механизмов, а также на содержание и ремонт рельсовой и безрельсовой колеи. 

4. Сумма арендной платы (лизингового платежа) в случае оперативной аренды (оперативного лизинга) строительных машин и механизмов и сумма вознаграждения арендодателю (лізингодавцю) за пользование строительными машинами и механизмами. 

5. Стоимость услуг, предоставленных управлениями механизации или другими специализированными организациями в время выполнения строительно-монтажных работ, включая перебазирование строительных машин из объекта на объект. 

6. Расходы на перемещение строительными машинами материалов и строительных конструкций в пределах строительной площадки. 

7. Другие расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием строительной техники (кроме расходов на эксплуатацию машин и механизмов, которые используются на работах, которые не принадлежат к строительно-монтажным, а также расходов на эксплуатацию машин, переданных в аренду посторонним организациям). 

8. Сумма амортизационных отчислений (лизинговый платеж), начисленная в течение срока полезного использования объекта с применением одного из методов начисления амортизация, которая применяется в бухгалтерском учете в соответствии с условиями, установленными ПБО 7 "Основные средства", от стоимости строительных машин и механизмов, оборудования производственных подразделов, ремонтных мастерских, гаражей и тому подобное, которые обслуживают строительные технику. 

9. Командировочные расходы служебные работников, занятых управлением, обслуживанием, проведением ремонта, технического осмотра и технического обслуживания собственных и арендованных строительных машин и механизмов. 

10. Налоги, собрания и другие предусмотренные законодательством отчисления, связанные с эксплуатацией строительных машин и механизмов (налог из владельцев транспортных средств и других самоходных машин; земельный налог (на участок, который использует участок механизации); сбор за загрязнение окружающей естественной среды; коммунальный налог; плата за проведение периодических обзоров грузоподъемных механизмов в органах Держгірпромнагляду; плата за технический осмотр транспортных средств в Госавтоинспекции и тому подобное). 

____________ 

